**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| «16 » сентября 20198 года | № 245\_\_ |

пгт. Забайкальск

**Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края в городском поселении «Забайкальское» на 2020-2022 годы в городском поселении «Забайкальское»**

# В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013года №875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», статьей 28 Устава городского поселения «Забайкальское», в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013года № 590, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, администрация городского поселения «Забайкальское» постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края в городском поселении «Забайкальское» на 2020-2022годы в городском поселении «Забайкальское».

2.Настоящее постановление довести до сведения собственников жилых помещений многоквартирных домов, включенных в Муниципальный краткосрочный план, в том числе через ГИС «ЖКХ».

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике «вести Забайкальска» и на официальном сайте городского поселения «Забайкальское» www.zabadm.ru

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

«Забайкальское» О.Г.Ермолин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением администрации городского поселения "Забайкальское" от 06.12.2018 года №225 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2018-2019 годы в городском поселении "Забайкальское"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское" Забайкальского края, в отношении которых в 2018-2019 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе: | | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | **2018год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому поселению "Забайкальское": | | X | X | X | X | X | X | **3 302,20** | **3 010,87** | **1 749,05** | **151** | **1 887 869,53** | 0 | 0 | 0 | 1 887 869,53 | 0 | X | X | X |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | общий счет РО | 1948 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 519,20 | 466,40 | 345,80 | 17 | 547 409,08 | 0 | 0 | 0 | 547 409,08 | 0 | 1 079,69 | 2 690,00 | 12.2018 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | общий счет РО | 1956 |  | Деревянные | 2 | 1 | 573,00 | 526,00 | 116,78 | 31 | 85 132,26 | 0 | 0 | 0 | 85 132,26 | 0 | 148,57 | 161,85 | 12.2018 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | общий счет РО | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 468,00 | 440,63 | 378,63 | 18 | 338 139,61 | 0 | 0 | 0 | 338 139,61 | 0 | 722,52 | 767,40 | 12.2018 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | общий счет РО | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 455,00 | 428,84 | 379,94 | 17 | 96 385,49 | 0 | 0 | 0 | 96 385,49 | 0 | 211,84 | 224,76 | 12.2018 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | общий счет РО | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 431,00 | 387,00 | 194,30 | 21 | 624 019,40 | 0 | 0 | 0 | 624 019,40 | 0 | 1 447,84 | 1 612,45 | 12.2018 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 (3) | общий счет РО | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 428,00 | 381,00 | 166,80 | 22 | 99 117,45 | 0 | 0 | 0 | 99 117,45 | 0 | 231,58 | 260,15 | 12.2018 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | общий счет РО | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 428,00 | 381,00 | 166,80 | 25 | 97 666,24 | 0 | 0 | 0 | 97 666,24 | 0 | 228,19 | 256,34 | 12.2018 |
|  | **2019 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому поселению "Забайкальское": | | X | X | X | X | X | X | **12484,67** | **10742,14** | **9287,14** | **410** | **11549141,43** | 0 | 0 | 0 | 11 549 141,43 | 0 | X | X | X |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 40 | общий счет РО | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 439,00 | 405,00 | 405,00 | 20 | 581 824,00 | 0 | 0 | 0 | 581 824,00 | 0 | 1 325,34 | 1 295,00 | 12.2018 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | общий счет РО | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 455,00 | 428,84 | 379,94 | 17 | 642 517,00 | 0 | 0 | 0 | 642 517,00 | 0 | 1 412,13 | 1 571,70 | 12.2018 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | общий счет РО | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 428,00 | 381,00 | 166,80 | 22 | 502 768,00 | 0 | 0 | 0 | 502 768,00 | 0 | 1 174,69 | 1 571,70 | 12.2018 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | общий счет РО | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 428,00 | 381,00 | 166,80 | 25 | 358 850,09 | 0 | 0 | 0 | 358 850,09 | 0 | 838,43 | 1 571,70 | 12.2018 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | общий счет РО | 1956 |  | кирпичные, деревянные | 2 | 2 | 441,4 | 397,4 | 357,6 | 21 | 588 194,74 | 0 | 0 | 0 | 588 194,74 | 0 | 1 332,57 | 1 295,00 | 12.2018 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д.62 | общий счет РО | 1999 |  | кирпичные | 7 | 7 | 6524,7 | 5296,4 | 4739,6 | 161 | 6 356 014,10 | 0 | 0 | 0 | 6 356 014,10 | 0 | 974,15 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д.5 | общий счет РО | 1994 |  | кирпичные | 5 | 5 | 3768,57 | 3452,5 | 3071,4 | 144 | 2 518 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 518 973,50 | 0 | 668,42 | 709,97 | 12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| постановлением админитсрации городского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | | | |  | | "Забайкальское" от 06.12.2018года №225 | | | |
|  | Таблица.2 Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта лбщего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского района на 2018-2019годы в городском поселении "Забайкальское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | | Количество МКД | | | | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | Всего : | | I квартал | | II квартал | | | III квартал | | | | IV квартал | Всего : | | | |
| кв.м. | чел. | | ед. | ед. | ед. | ед. | | | ед. | | руб. | | руб. | | | руб. | | | | руб. | руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | 13 | 14 | | | |
|  | **Итого по городскому поселению "Забайкальское"** | **15 786,87** | **561** | | **0** | **0** | **0** | **14** | | | **14** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | | **13 437 010,96** | **13 437 010,96** | | | |
|  | **2018** | **3 302,20** | **151** | | **0** | **0** | **0** | **7** | | | **7** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | | **1 887 869,53** | **1 887 869,53** | | | |
| 1 | городское поселение "Забайкальское" | 3 302,20 | 151 | | 0 | 0 | 0 | 7 | | | 7 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 1 887 869,53 | 1 887 869,53 | | | |
|  | **2019** | **12 484,67** | **410** | | **0** | **0** | **0** | **7** | | | **7** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | | **11 549 141,43** | **11 549 141,43** | | | |
| 1 | городское поселение "Забайкальское" | 12 484,67 | 410 | | 0 | 0 | 0 | 7 | | | 7 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 11 549 141,43 | 11 549 141,43 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением админитсрации городского поселения | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Забайкальское" от 06.12.2018года №\_225\_\_\_ | | | | |  |
| **Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Забайкальского края, в отношении которых в 2018-2019 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, га-зо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | ремонт фасада | | ремонт фундамента многоквартирного дома | | услуги и (или) работы по утеплению фасада | услуги и (или) работы по переустройству невентилиру-емой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | разработка проектной документации в случае, если законодатель-ством Российской Федерации требуется ее разработка | проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартир-ных домов, признанных официально памятниками архитектуры | осуществле-ние строитель-ного контроля |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | **2018 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог поМР "Забайкальский район": | | 1 887 869,53 | 520 938,11 | 0 | 0 | 615,00 | 1 171 428,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 502,94 | 0 | 0 |
| в том числе по ГП "Забайкальское": | | 1 887 869,53 | 520 938,11 | 0 | 0 | 615,00 | 1 171 428,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 502,94 | 0 | 0 |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | 338 139,61 | 338 139,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 (3) | 96 385,49 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 385,49 | 0 | 0 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | 624 019,40 | 0,00 | 0 | 0 | 320,00 | 624 019,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 (3) | 99 117,45 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 117,45 | 0 | 0 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | 97 666,24 | 97 666,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | 547 409,08 | 0,00 | 0 | 0 | 295,00 | 547 409,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д.83 | 85 132,26 | 85 132,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **2019 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МР "Забайкальский район": | | 11 549 138,43 | 6 356 014,10 | 0 | 0 | 0 | 2 518 973,50 | 0 | 0 | 0 | 1 528 865,83 | 0 | 1 145 285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГП "Забайкальское": | | 11 549 138,43 | 6 356 014,10 | 0 | 0 | 0,00 | 2 518 973,50 | 0 | 0 | 0 | 1 528 865,83 | 0 | 1 145 285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 40 | 581 824,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 824,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | 642 517,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 517,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | 502 768,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 768,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | 358 850,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 850,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | 588 191,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 191,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д.62 | 6 356 014,10 | 6 356 014,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д.5 | 2 518 973,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 518 973,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) - разработка проектной документации на ремонт крыши | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) - разработка проектной документации на ремонт фасада | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) - разработка проектной документации на ремонт фундамента | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (6) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и холодного водоснабжения | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3,1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | | ремонт фасада | | ремонт фундамента многоквартирного дома | | | услуги и (или) работы по утеплению фасада | | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | | разработка проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка | | проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры | | осуществление строительного контроля | | |
| ИТОГО ремонт внутридомовых инженерных систем |  | | | | |
| электроснабже-ния | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |
|
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | | руб. | кв.м. | | руб. | | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | | руб. | | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | | 23 | | 24 |
| **2018 год** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Итого поМР "Забайкальский район": | | 1 887 869,53 | 520 938,11 | 182 798,50 | 228 195,17 | 0,00 | 109 944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | | 1 171 428,48 | 0 | | 0 | | 397,90 | 0,00 | 810,8 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 195 502,94 | | | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе по ГП "Забайкальское": | | 1 887 869,53 | 520 938,11 | 182 798,50 | 228 195,17 | 0,00 | 109 944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | | 1 171 428,48 | 0 | | 0 | | 397,90 | 0,00 | 810,8 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 195 502,94 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | 547 409,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 295,00 | | 547409,08 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | 85 132,26 | 85 132,26 | 85132,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | 338 139,61 | 338 139,61 | 0,00 | 228195,17 | 0,00 | 109944,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 (3) | 96 385,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 428,8 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 96385,49 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | 624 019,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | | 624019,4 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 (3) | 99 117,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 382,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 99117,45 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | 97 666,24 | 97 666,24 | 97666,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | | 0 | | 397,90 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **2019год** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | | 23 | | 24 |
| Итог по МР "Забайкальский район": |  | 11 549 138,43 | 6 944 205,84 | 0,00 | 279 749,73 | 2 243 299,10 | 1 888 249,60 | 2 532 907,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 100 797,50 | 0 | | 0 | | 397,90 | 358 850,09 | 382,00 | 1 145 285,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе по ГП "Забайкальское": |  | 11 549 138,43 | 6 944 205,84 | 0,00 | 279 749,73 | 2 243 299,10 | 1 888 249,60 | 2 532 907,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 100 797,50 | 0 | | 0 | | 397,90 | 358 850,09 | 382,00 | 1 145 285,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 40 | 581 824,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | 581 824,00 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | 642 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | 0,00 | 428,8 | 642 517,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | 502 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | 0,00 | 382,0 | 502 768,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | 358 850,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | | 0 | | 397,90 | 358 850,09 |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | 588 191,74 | 588 191,74 | 0,00 | 279 749,73 | 0,00 | 143 461,40 | 164 980,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | 6 356 014,10 | 6 356 014,10 | 0,00 | 0,00 | 2 243 299,10 | 1 744 788,20 | 2 367 926,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | 2 518 973,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 518 973,50 | 0 | | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | (1) - разработка проектной документации на ремонт крыши | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | (2) - разработка проектной документации на ремонт фасада | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | (3) - разработка проектной документации на ремонт фундамента | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | (4) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | (5) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | (6) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и холодного водоснабжения | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | (7)-разработка проектной докумен**тации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт** | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |