**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

пгт. Забайкальск

«03» апреля 2020 г. № 70

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство городского поселения «Забайкальское».** |

В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 года, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 Устава городского поселения «Забайкальское», в целях совершенствования системы комплексного благоустройства городского поселения «Забайкальское», **постановляю:**

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство городского поселения «Забайкальское» на 2020-2022 гг. (Приложение 1)

2. Признать утратившим силу постановление № 287 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство городского поселения «Забайкальское от 23 декабря 2016 года.

2. Данное постановление опубликовать в информационном вестнике «Вести Забайкальска»,

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава городского поселении**

 **«Забайкальское» О.Г. Ермолин**

Постановлению

Администрации городского поселения «Забайкальское»

 От «03» апреля 2020 года № 70

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории городского поселения «Забайкальское»

 на 2020-2022 годы»

Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

"Благоустройство городского поселения «Забайкальское»

на 2020-2022 годы "

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Благоустройство территории городского поселения «Забайкальское» на 2020-2022 годы " (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Руководитель программы | Администрация городского поселения «Забайкальское» |
| Основной разработчик Программы | Администрация городского поселения «Забайкальское» |
| Основные цели Программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства -Повышение уровня внешнего благоустройства исанитарного содержания территории городского поселения -Совершенствование эстетического вида городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды-активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий-повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.- восстановление и реконструкция уличное освещение, установка светильников в населенных пунктах;- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО; - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации Программы | 2020 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета Программы составляет (Приложение 1): в 2020 – 2022 годах, в том числе:на 2020 - 5069,4 тыс. руб;на 2021 - 5322,8 тыс. руб; на 2022 - 5588,9 тыс. руб.Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 – 2022 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Единое управление комплексным благоустройством городского поселения «Забайкальское».-определение перспективы улучшения благоустройства.-создание условий для работы и отдыха жителей городского поселения «Забайкальское».-улучшение состояния территорий городского поселения «Забайкальское».- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения «Забайкальское».- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;- совершенствование эстетического состояния территории;- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - создание зелёных зон для отдыха граждан;- предотвращение сокращения зелёных насаждений; - выполнить ремонт дорожного полотна,- строительство, обустройство детских и спортивных площадок, - ликвидация несанкционированных свалок,- увеличение количества высаживаемых деревьев; - благоустроенность населенных пунктов поселения. |
|  |  |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

 Природно-климатические условия городского поселения «Забайкальское», его географическое положение и рельеф создают не благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры в населенных пунктах.

 В последние годы в поселении проведение мероприятий по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов затруднялось сложной экономической ситуацией.

 В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

 Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

 Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 70% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

 Для решения данной проблемы требуется привлечение дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования и т.д.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

 Определенную работу по ремонту дорожного покрытия, обновлению детских площадок, установке урн, Администрацией городского поселения «Забайкальское» проводятся но этого недостаточно.

 Несмотря на предпринимаемые меры, количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов не уменьшается, частный сектор домовладений не ухожен. Накопление в больших масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

 Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан поселения.

 Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве территории поселения.

 Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов.

 В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

*2.3.1.Озеленение*

 Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние либо вовсе отсутствуют: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей поселения, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

*2.3.2. Наружное освещение, иллюминация*

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в отсутствии освещения, его реконструкции, строительстве нового на улицах городского поселения «Забайкальское».

*2.3.3. Благоустройство в жилых кварталах*

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация городского поселения «Забайкальское».

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории поселения

 Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора, содержание гражданами с нарушением всех норм и правил домашних животных.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

 В течение 2020 - 2022 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Проведение разъяснительной работы по соблюдению законодательства по правилам содержания домашних животных.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории поселения, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц поселения;

- развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий и содержанию домашних животных;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличное освещения, установка светильников в населенных пунктах поселения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

 Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения улиц городского поселения «Забайкальское».

 Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности улиц поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов поселения.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов с использованием современных технологий размещения твердых бытовых отходов.

3.3. Проведение конкурсов на звание "Лучший двор", который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки территорий поселения. Ежегодный конкурс социальных и культурных проектов улиц городского поселения «Забайкальское» в номинация «Дом в котором я живу», который позволит решить социальные проблемы поселка и деревень, благоустройство территорий и озеленение территорий. Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовых территорий.

4. Ресурсное обеспечение Программы

 Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства территорий, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству территорий поселения (Приложение 1).

Приложение 1

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

**Источник финансирования: Местный бюджет (тыс.руб)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений использования средств Программы | **2020** | **2021**  | **2022** |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 506,94 | 532,28 | 558,89 |
| 2. | Озеленение населенных пунктов поселения | 304,16 | 319,37 | 335,33 |
| 3. | Организация и содержание мест захоронений | 253,47 | 266,14 | 279,45 |
| 4. | Мероприятия по летнему благоустройству | 405,55 | 425,82 | 447,11 |
|  |  |  |  |  |
| 5. | Содержание, благоустройство автомобильных дорог (зимнее благоустройство) | 3143,03 | 3300,13 | 3465,12 |
| 6. | Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов | 456,25 | 479,05 | 503,00 |
|  | **ИТОГО** | **5069,4** | **5322,8** | **5588,9** |

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация улиц городского поселения «Забайкальское».

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в таблице 1 к настоящей Программе, по объектам благоустройства осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией улиц городского поселения «Забайкальское».

Исполнитель Программы - Администрация улиц городского поселения «Забайкальское»:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории улиц городского поселения «Забайкальское» на 2020-2022 годы", несет городское поселение «Забайкальское».

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

 В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения «Забайкальское».

 Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

 Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения жителей поселения к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности территорий поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- предотвращение скопления безнадзорных домашних животных;

- качественное содержание дорог, дворовых территорий и объектов благоустройства.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

- увеличение освещенности улиц поселения;

- сокращение несанкционированных свалок бытового мусора.