**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| «02» декабря 2020 года |  № 234 |

пгт. Забайкальск

**О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Забайкальское» от 16.09.2019г. №245 «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края в городском поселении «Забайкальское» на 2020-2022 годы»**

# В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013г. №875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», статьей 28 Устава городского поселения «Забайкальское», постановлений администрации городского поселения «Забайкальское» №322 от 26.12.2019г., №82 от 04.04.2020г., №108 от18.05.2020г., №215 от 09.11.2020г.

# В целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013года № 590, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации городского поселения «Забайкальское» от 16.09.2019г. № 245 «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края в городском поселении «Забайкальское» на 2020-2022 годы» следующего содержания:

1.1. Таблицы 1; 2; 3; 3.1 к постановлению от 16.09.2019г. № 245 «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края в городском поселении «Забайкальское» на 2020-2022 годы в городском поселении «Забайкальское»» изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике «вести Забайкальска» и на официальном сайте городского поселения «Забайкальское» [www.zabadm.ru](http://www.zabadm.ru)

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Забайкальское» О.Г.Ермолин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **УТВЕРЖДЕНЫ** постановлением администрации городского поселения «Забайкальское» от 02 декабря 2020г. № 234**Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", на 2020-2022 годы** |
| **Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", в отношении которых на период 2020-2022 годы планируется проведение капитального ремонта общего имущества** |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | **Стоимость капитального ремонта** | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановый год завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе: |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |   | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **2020 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| **Итого по муниципальному району "Забайкальский район":** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **29 113,0** | **24 251,9** | **22 913,7** | **723** | **15 801 706,56** | **0** | **0** | **0** | **15801706,56** | **0** | **X** | **X** | **X** |
| **в том числе по городскому поселению "Забайкальское":** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **29 113,0** | **24 251,9** | **22 913,7** | **723** | **15 801 706,56** | **0** | **0** | **0** | **15801706,56** | **0** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Общий счет РО | 1983 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 502,0 | 2 747,6 | 2 713,1 | 88 | 385 526,00 | 0 | 0,00 | 0 | 385 526,00 | 0 | 140,31 | 305,98 | 12.2020 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Общий счет РО | 1956 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 427,0 | 382,5 | 382,5 | 18 | 392 971,97 | 0 | 0 | 0 | 392 971,97 | 0 | 1 027,38 | 1 732,80 | 12.2020 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | общий Общий счет РО | 1976 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 970,4 | 621,6 | 537,9 | 14 | 135962,60 | 0 | 0 | 0 | 135952,60 | 0 | 1 499,75 | 1 736,35 | 12.2020 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Общий счет РО | 1989 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 870,2 | 4 386,6 | 4 386,6 | 140 | 4 671 729,00 | 0 | 0 | 0 | 4 671 729,00 | 0 | 1 065,00 | 1 065,00 | 12.2020 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Общий счет РО | 1951 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 455,8 | 414,4 | 414,4 | 21 | 422 796,80 | 0 | 0 | 0 | 422 796,80 | 0 | 1065,00 | 1065,00 | 12.2020 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Общий счет РО | 2009 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 061,8 | 2 749,8 | 2 749,8 | 94 | 2 928 537,00 | 0 | 0 | 0 | 2 928 537,00 | 0 | 1 065,00 | 1 065,00 | 12.2020 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Общий счет РО | 1989 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3 049,3 | 2 534,5 | 2 534,5 | 75 | 3 289 578,24 | 0 | 0 | 0 | 3 289 578,24 | 0 | 1 297,92 | 1 297,92 | 12.2020 |
| 8 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Общий счет РО | 1956 | х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 422,5 | 397,4 | 397,4 | 22 | 514 633,00 | 0 | 0 | 0 | 514 633,00 | 0 | 1286,26 | 1286,26 | 12.2020 |
| 9 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Общий счет РО | 1999 | 7 | Каменные, кирпичные | 7 | 3 | 7 520,0 | 6 209,0 | 5 296,4 | 107 | 1 446 200,28 | 0 | 0 | 0 | 1 446 200,28 | 0 | 232,92 | 232,92  | 12.2020 |
| 10 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Общий счет РО | 1994 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3 834,0 | 3 808,5 | 3 501,1 | 144 | 1 613 781,67 | 0 | 0 | 0 | 1 613 781,67 | 0 | 423,73 | 1 745,27 | 12.2020 |
| **2021 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| **Итого по муниципальному району "Забайкальский район":** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **10 137,8** | **9 008,5** | **9 008,5** | **329** | **4 177 733,89** | **0** | **0** | **0** | **4 177 733,89** | **0** | **X** | **X** | **X** |
| **в том числе по городскому поселению "Забайкальское":** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **10 137,8** | **9 008,5** | **9 008,5** | **329** | **4 177 733,89** | **0** |  | **0** | **4 177 733,89** | **0** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | общий Общий счет РО | 1977 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 792,0 | 728,0 | 728,0 | 26 | 302 229,20 | 0 | 0 | 0 | 302 229,20 | 0 | 415,15 | 415,15 | 12.2021 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Общий счет РО | 1969 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 794,0 | 740,0 | 740,0 | 26 | 19 513,80 | 0 | 0 | 0 | 19 513,80 | 0 | 26,37 | 26,37 | 12.2021 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Общий счет РО | 1997 | Х | Каменные, кирпичиные | 9 | 5 | 8 083,8 | 7 099,9 | 7 099,9 | 259 | 3 225 889,99 | 0 | 0 | 0 | 3 225 889,99 | 0 | 454,36 |   | 12.2021 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Общий счет РО | 1951 | X | Каменные, кирпичиные | 2 | 2 | 468,0 | 440,6 | 440,6 | 18 | 630 100,90 | 0 | 0 | 0 | 630 100,90 | 0 | 1 430,00 | 510,46 | 12.2021 |
|  **2022 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по муниципальному району "Забайкальский район":** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **6 686,0** | **5 595,4** | **5 595,4** | **197** | **8 484 449,49** | **0** | **0** | **0** | **8 484 449,49** | **0** | **X** | **X** | **X** |
| **в том числе по городскому поселению "Забайкальское":** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **6 686,0** | **5 595,4** | **5 595,4** | **197** | **8 484 449,49** | **0** | **0** | **0** | **8 484 449,49** | **0** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Общий счет РО | 1983 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 678,0 | 1 203,0 | 1 203,0 | 34 | 2 844 577,71 | 0 | 0 | 0 | 2 844 577,71 | 0 | 2 364,57 | 2 364,57 | 12.2022 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Общий счет РО | 1952 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 2 278,0 | 1 958,4 | 1 958,4 | 76 | 2 085 696,00 | 0 | 0 | 0 | 2 085 696,00 | 0 | 1 065,00 | 1 065,00 | 12.2022 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Общий счет РО | 1958 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 421,0 | 376,0 | 376,0 | 10 | 44 195,04 | 0 | 0 | 0 | 44 195,04 | 0 | 117,54 | 117,54 | 12.2022 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Общий счет РО | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2 309,0 | 2 058,0 | 2 058,0 | 77 | 3 509 980,74 | 0 | 0 | 0 | 3 509 980,74 | 0 | 1 705,53 | 1 705,53 | 12.2022 |

|  |
| --- |
| **Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское" на 2020-2022 годы**  |
|  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Наименование МО | общаяплощадьМКД, всего | Количествожителей,зарегистрированных в МКДна дату утверждения плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **2020 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Муниципальный район "Забайкальский район", в том числе:** | **29 040,0** | **708** | **0** | **0** | **0** | **9** | **9** | **0** | **0,00** | **0,00** | **15 801706,56** | **15 801706,56** |
| 1 | городское поселение "Забайкальское" | 29 040,0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 801706,56 | 15 801706,56 |
|  | **2021 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Муниципальный район "Забайкальский район", в том числе:** | **10 137,8** | **329** | **0** | **0** | **0** | **4** | **4** | **0** | **0,00** | **0,00** | **4 232 025,62** | **4 232 025,62** |
| 1 | городское поселение "Забайкальское" | 10 137,8 | 329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 232 025,62 | 4 232 025,62 |
|  | **2022 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Муниципальный район "Забайкальский район", в том числе:** | **6 686,0** | **197** | **0** | **0** | **0** | **4** | **4** | **0** | **0,00** | **0,00** | **8 800 573,19** | **8 800 573,19** |
| 1 | городское поселение "Забайкальское" | 6 686,0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8800 573,19 | 8800 573,19 |
| **Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", в отношении которых на 2020-2022 годы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, га-зо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по установке узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды | услуги и (или) работы по переустройству невентилиру-емой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | разработка проектной документации в случае, если законодатель-ством РФи требуется ее разработка | проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартир-ных домов, признанных официально памятниками архитектуры | осуществле-ние строитель-ного контроля |
| руб. | руб. | ед | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | .м3. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | **2020 год** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по МР "Забайкальский район":** | **15801706,56** | 4564768,26 | 0 | 0 | 10125,90 | 10 722 305,30 | **0** | **0** | **422,5** | **514 633,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **00** |
| **в том числе по ГП "Забайкальское":** | **15801706,56** | 4564768,26 | 0 | 0 | 10125,90 | 10 722 305,30 | **0** | **0** | 422,5 | 514 633,00 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | **385 526,00** | 385 526,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | **392 971,97** | 392 971,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | **135952,60** | 135952,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | **4 671 729,00** | 0 | 0 | 0 | 4 386,60 | 4 671 729,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | **422796,80** | 0 | 0 | 0 | 455 | 422 796,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | **2 928 537,00** | 0 | 0 | 0 | 2 749,80 | 2 928 537,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | **3 289 578,24** | 590 335,74 | 0 | 0 | 2 534,50 | 2 699 242,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | **514633,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,5 | 514 633,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пгт. Забайкальск, ул. **Красноармейская**, д. 62 | **1 446 200,28** | 1 446 200,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | **1 613 781,67** | 1 613 781,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | **2021 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по МР "Забайкальский район":** | **4 232 025,62** | 3 528 119,19 | 0 | 0 | 440,63 | 630 100,90 | 0 | 19 513,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54291,73 | 0 | 0 |
| **в том числе по городскому поселению "Забайкальское":** | **4 232 025,62** | 3 528 119,19 | 0 | 0 | 440,63 | 630 100,90 | 0 | 19 513,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54291,73 | 0 | 0 |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | 302 229,20 | 302 229,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | 19 513,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 513,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | 3 225 889,99 | 3 225 889,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | 684392,63 | 0 | 0 | 0 | 440,63 | 630 100,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54291,73 | 0 | 0 |
|   | **2022 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по МР "Забайкальский район":** | **8 808 573,19** | 3 116 178,45 | 0 | 0 | 4 016,40 | 4 277 466,00 | 0 | 0 | 1 106,76 | 1 046 610 | 0 | 0 | 0 | 44 195,04 | **324123,70** | **0** | **0** |
| **в том числе по городскому поселению "Забайкальское":** | **8 808 573,19** | 3 116 178,45 | 0 | 0 | 4 016,40 | 4 277 466,00 | 0 | 0 | 1 106,76 | 1 046 610 | 0 | 0 | 0 | 44 195,04 | **324123,70** | **0** | **0** |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | 2 844 577,71 | 1 797 967,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 106,76 | 1 046 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | 2 243234,71 | 0 | 0 | 0 | 1 958,40 | 2 085 696,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157538,71 | 0 | 0 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1(3) | 44 195,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 195,04 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | 3 676565,73 | 1 318 210,74 | 0 | 0 | 2 058,00 | 2 191 770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166584,99 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Таблица 3. 1 справочная на территории городского поселения "Забайкальское", в отношении которых на 2020-2022 годы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД |   | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |
| ремонт внутридомовых инженерных систем |
| ИТОГОремонт внутридомовых инженерных систем |   |
| электроснабже-ния | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |
|
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | **2020 год** |   |   |   |   |   |
| Итого по муниципальному району "Забайкальский район":  | **4 564 768,26** | **3 165 962,06** | **254839,08** | **0,00** | **984840,12** | **159127,00** |
| в т.ч. по городскому поселению "Забайкальское": | **4 564 768,26** | **3 165 962,06** | **254839,08** | **0,00** | **984840,12** | **159127,00** |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 385 526,00 |  | 254 839,08 | 0 | 130 686,92 |  |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | 392 971,97 | 95 473,67 | 0,00 | 0 | 138 371,30 | 159 127,00 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | 135952,60 | 135 952,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | 590 335,74 | 590 335,74 |  | 0 |  |  |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | 1 446 200,28 | 1 446 200,28 |  | 0 |  |  |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | 1 613 781,67 | 897 999,77 |  | 0 | 715 781,90 |  |
|  | **2021 год** |   |   |   |   |   |
| Итого по муниципальному району "Забайкальский район": | 3528119,19 | 0,00 | 3225889,99 | 0,00 | 0,00 | 302229,20 |
| в т.ч. числе по городскому поселению "Забайкальское": | 3528119,19 | 0,00 | 3225889,99 | 0,00 | 0,00 | 302229,20 |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | 302229,20 |   |   |   |   | 302229,20 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | 3 225 889,99 |   | 3225889,99 |   |   |   |
|  | **2022 год** |   |   |   |   |   |
| Итого по муниципальному району "Забайкальский район": | 3116178,45 | 280202,76 | 2088768,33 | 420304,14 | 326903,22 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Забайкальское": | 3116178,45 | 280202,76 | 2088768,33 | 420304,14 | 326903,22 | 0,00 |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | 1797967,71 | 280202,76 | 770557,59 | 420304,14 | 326903,22 | 0,00 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1(3) | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | 1318210,74 |   | 1318210,74 |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |