**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| пгт. Забайкальск  «13» марта 2023 года | № 163 |

**О внесении изменений в постановление от 29.07.2014г. №237 «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское»**

В соответствии со статьей 59 Устава Забайкальского края, статьей 13 Закона Забайкальского края от 29.10.2013 года №875-ЗКК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», п.4 ст.168 Жилищного кодекса РФ., постановлением Правительства Забайкальского края от 01.03.2023 №92., распоряжениями администрации городского поселения «Забайкальское» от 14.12.2017 №679, от 03.12.2019 №295, от 16.09.2019 №340, №341, постановлениями администрации городского поселения «Забайкальское» от 26.12.2019 №332, от 08.04.2020 №82, от 29.05.2020 №119, от 09.02.2021 №44 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, дальнейшем использовании помещений и сроках отселения физических и юридических лиц», в целях проведения актуализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское» **постановляю:**

1.Внести впостановление от 29.07.2014г. № 237 «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское»» следующие изменения:

Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения «Забайкальское» от 18.01.2023 №20 «О внесении изменений в постановление от 29.07.2014г. № 237 «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское».

3.Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике «Вести Забайкальска» и на официальном сайте администрации городского поселения «Забайкальское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zabadm.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ, строительства, транспорта, связи, промышленности и ЧС администрации городского поселения «Забайкальское».

Глава городского поселения

«Забайкальское» А.В.Красновский

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | «Приложение № 1 | | |  | | | |
|  | |  | | к муниципальной программе капитального ремонта | | |  | | | |
|  | |  | | общего имущества в многоквартирных домах, | | |  | | | |
|  | |  | | расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", | | |  | | | |
|  | |  | | утвержденной постановлением администрации ГП "Забайкальское" | | |  | | | |
|  | |  | | от 29 июля 2014 года №237(в редакции постановления администрации ГП | | |  | | | |
|  | |  | | "Забайкальское" от 14.03.2023 года № ) | | |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |
| **Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Забайкальского края, в отношении которых, на период реализации** | | | | | | | | | |
| **Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории** | | | | | | | | | |
| **Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества** | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
| № п/п | | Муниципальное образование | | Адрес многоквартирного дома | | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | |
| 1 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 1 | | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 | |
| 2 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 1 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 3 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 1 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 4 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 1 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 5 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 1 | | Ремонт фундамента | 2038-2040 | |
| 6 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 2 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 7 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 2 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 8 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 2 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 9 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 2 | | Ремонт фундамента | 2029-2031 | |
| 10 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 4 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 11 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 4 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 12 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 4 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 13 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 4 | | Ремонт фундамента | 2032-2034 | |
| 14 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 6 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 15 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 6 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 16 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 6 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 17 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 6 | | Ремонт фундамента | 2038-2040 | |
| 18 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
| 19 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 | |
| 20 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 | |
| 21 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
| 22 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | |
| 23 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | | Ремонт фасада | 2035-2037 | |
| 24 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | | Ремонт крыши | 2038-2040 | |
| 25 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 26 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 27 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
| 28 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 | |
| 29 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 | |
| 30 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
| 31 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | |
| 32 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | | Ремонт фасада | 2035-2037 | |
| 33 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | | Ремонт крыши | 2038-2040 | |
| 34 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 35 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 36 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | |
| 37 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 38 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 | |
| 39 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 40 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 | |
| 41 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 42 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 43 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 44 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | |
| 45 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 46 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 | |
| 47 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 48 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 | |
| 49 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 50 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 51 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 52 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 | |
| 53 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 | |
| 54 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 55 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 56 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | | Ремонт крыши | 2017-2019 | |
| 57 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | | Ремонт фасада | 2032-2034 | |
| 58 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 59 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 54а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
| 60 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 54а | | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2035-2037 | |
| 61 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 54а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038-2040 | |
| 62 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 54а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2038-2040 | |
| 63 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 54а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 | |
| 64 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 54а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2038-2040 | |
| 65 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 54а | | Ремонт крыши | 2035-2037 | |
| 66 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 54а | | Ремонт фасада | 2041-2043 | |
| 67 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 54а | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 68 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 54а | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 69 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 | |
| 70 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 | |
| 71 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 72 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| **73** | | р-н.  Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 74 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 75 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 76 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 | |
| 77 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 | |
| 78 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
| 79 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
| 80 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 | |
| 81 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 82 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 83 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 84 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 85 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 86 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2035-2037 | |
| 87 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 88 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
| 89 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026-2028 | |
| 90 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 91 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 | |
| 92 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | | Ремонт крыши | 2035-2037 | |
| 93 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | | Ремонт фасада | 2029-2031 | |
| 94 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 95 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
| 96 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 97 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
| 98 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 | |
| 99 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 100 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 101 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 102 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 103 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 104 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 | |
| 105 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 | |
| 106 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | |
| 107 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 108 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 109 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | | Ремонт фасада | 2038-2040 | |
| 110 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 111 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 | |
| 112 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 | |
| 113 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизации лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2023-2025 | |
| 114 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 | |
| 115 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 116 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 | |
| 117 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 | |
| 118 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 | |
| 119 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | | Ремонт крыши | 2023-2025 | |
| 120 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | | Ремонт фасада | 2017-2019 | |
| 121 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 122 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 | |
| 123 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизации лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2023-2025 | |
| 124 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
| 125 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 | |
| 126 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 | |
| 127 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 | |
| 128 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 129 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 130 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 131 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | | Ремонт фундамента | 2020-2022 | |
| 132 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 133 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизации лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020-2022 | |
| 134 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | |
| 135 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 | |
| 136 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 137 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 138 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | | Ремонт крыши | 2038-2040 | |
| 139 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | | Ремонт фасада | 2035-2037 | |
| 140 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | | Ремонт фундамента | 2035-2037 | |
| 141 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 | |
| 142 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | |
| 143 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 144 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | |
| 145 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 146 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | | Ремонт фасада | 2032-2034 | |
| 147 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | | Ремонт фундамента | 2032-2034 | |
| 148 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 | |
| 149 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | |
| 150 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 | |
| 151 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 152 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 153 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 154 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 155 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | | Ремонт фундамента | 2035-2037 | |
| 156 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 | |
| 157 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 158 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | | Ремонт крыши | 2035-2037 | |
| 159 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2029-2031 | |
| 160 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | | Ремонт фасада | 2029-2031 | |
| 161 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 162 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
| 163 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 | |
| 164 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 165 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2035-2037 | |
| 166 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 | |
| 167 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 | |
| 168 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 | |
| 169 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 170 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 171 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | | Ремонт крыши | 2038-2040 | |
| 172 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 173 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | | Ремонт фундамента | 2029-2031 | |
| 174 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 | |
| 175 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизации лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2023-2025 | |
| 176 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | |
| 177 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 | |
| 178 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 179 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 180 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 181 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 182 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 183 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 | |
| 184 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
| 185 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 186 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
| 187 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 | |
| 188 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 189 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 190 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 191 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 192 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | | Ремонт фундамента | 2020-2022 | |
| 193 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
| 194 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 195 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
| 196 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 | |
| 197 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 | |
| 198 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 | |
| 199 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 200 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | | Ремонт фасада | 2017-2019 | |
| 201 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 202 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
| 203 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 204 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
| 205 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 | |
| 206 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 207 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 208 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 209 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | | Ремонт фасада | 2032-2034 | |
| 210 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 211 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
| 212 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 213 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
| 214 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 | |
| 215 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 216 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 217 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 218 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 219 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 220 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | |
| 221 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020-2022 | |
| 222 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 | |
| 223 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 | |
| 224 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 225 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 | |
| 226 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | | Ремонт крыши | 2026-2028 | |
| 227 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 228 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 229 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизации лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020-2022 | |
| 230 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 60 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
| 231 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 60 | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 232 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 60 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038-2040 | |
| 233 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 60 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2038-2040 | |
| 234 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 60 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 | |
| 235 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 60 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2038-2040 | |
| 236 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 60 | | Ремонт крыши | 2035-2037 | |
| 237 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 60 | | Ремонт фасада | 2041-2043 | |
| 238 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 60 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 239 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 | |
| 240 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 241 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 | |
| 242 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 | |
| 243 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 | |
| 244 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 245 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | | Ремонт крыши | 2029-2031 | |
| 246 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | | Ремонт фасада | 2023-2025 | |
| 247 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2029-2031 | |
| 248 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 249 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 | |
| 250 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 | |
| 251 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 | |
| 252 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 | |
| 253 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 | |
| 254 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | | Ремонт крыши | 2023-2025 | |
| 255 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | | Ремонт фасада | 2017-2019 | |
| 256 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 257 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 | |
| 258 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 259 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 | |
| 260 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 | |
| 261 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 262 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 263 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | | Ремонт крыши | 2017-2019 | |
| 264 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | | Ремонт фасада | 2017-2019 | |
| 265 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 266 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 267 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | | Ремонт крыши | 2023-2025 | |
| 268 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 | |
| 269 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 270 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 271 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 | |
| 272 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 273 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 | |
| 274 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 275 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизации лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2023-2025 | |
| 276 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 | |
| 277 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 278 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 | |
| 279 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 | |
| 280 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 281 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 282 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | | Ремонт фасада | 2020-2022 | |
| 283 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 284 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 | |
| 285 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизации лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020-2022 | |
| 286 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизации лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 203-2025 | |
| 287 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 | |
| 288 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | |
| 289 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 | |
| 290 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 | |
| 291 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 | |
| 292 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | | Ремонт крыши | 2023-2025 | |
| 293 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | | Ремонт фасада | 2041-2043 | |
| 294 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 295 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 | |
| 296 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизации лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2023-2025 | |
| 297 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2035-2037 | |
| 298 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 | |
| 299 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 | |
| 300 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 | |
| 301 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 | |
| 302 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | | Ремонт фасада | 2026-2028 | |
| 303 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | | Ремонт крыши | 2023-2025 | |
| 304 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 305 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 | |
| 306 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 | |
| 307 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 | |
| 308 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | |
| 309 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 | |
| 310 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 | |
| 311 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | | Ремонт фасада | 2038-2040 | |
| 312 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | | Ремонт крыши | 2023-2025 | |
| 313 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | | Ремонт фундамента | 2026-2028 | |
| 314 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 | |
| 315 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2035-2037 | |
| 316 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026-2028 | |
| 317 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 | |
| 318 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 | |
| 319 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 | |
| 320 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | | Ремонт фасада | 2023-2025 | |
| 321 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 322 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 323 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 324 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
| 325 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 | |
| 326 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 | |
| 327 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038-2040 | |
| 328 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | |
| 329 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | | Ремонт фасада | 2026-2028 | |
| 330 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | | Ремонт крыши | 2029-2031 | |
| 331 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 332 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
| 333 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 | |
| 334 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 | |
| 335 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | |
| 336 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 | |
| 337 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 | |
| 338 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | | Ремонт фасада | 2032-2034 | |
| 339 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | | Ремонт крыши | 2020-2022 | |
| 340 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | | Ремонт фундамента | 2038-2040 | |
| 341 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 | |
| 342 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 6 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032-2034 | |
| 343 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 6 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 | |
| 344 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 6 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 | |
| 345 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 6 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 | |
| 346 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 6 | | Ремонт фасада | 2035-2037 | |
| 347 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 6 | | Ремонт крыши | 2023-2025 | |
| 348 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 6 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 349 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032-2034 | |
| 350 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 | |
| 351 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 | |
| 352 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 | |
| 353 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 7 | | Ремонт фасада | 2035-2037 | |
| 354 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 7 | | Ремонт крыши | 2023-2025 | |
| 355 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 7 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 356 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | | Ремонт крыши | 2035-2037 | |
| 357 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 | |
| 358 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | | Ремонт фасада | 2029-2031 | |
| 359 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 360 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 | |
| 361 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 | |
| 362 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 | |
| 363 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 | |
| 364 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 | |
| 365 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 366 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | | Ремонт крыши | 2041-2043 | |
| 367 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | | Ремонт фасада | 2041-2043 | |
| 368 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 | |
| 369 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 | |
| 370 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 | |
| 371 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 | |
| 372 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 373 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 | |
| 374 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | | Ремонт фасада | 2041-2043 | |
| 375 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | | Ремонт крыши | 2041-2043 | |
| 376 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
| 377 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 | |
| 378 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 | |
| 379 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 | |
| 380 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | | Ремонт фасада | 2041-2043 | |
| 381 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
| 382 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | | Ремонт крыши | 2041-2043 | |
| 383 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 | |
| 384 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
| 385 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 | |
| 386 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 | |
| 387 | | р-н. Забайкальский | | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 | |
|  | |  | |  | |  |  | |